ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ROADMAP

Simulator Horse Parking

Пошаговый план разработки Unity-игры

| Статус | Черновик для согласования |
| --- | --- |
| Подход | Каждый этап завершается работающим и проверяемым результатом |
| Текущая основа | ТЗ: строительство, логистика, парковка, экономика |
| Дата | 10 июля 2026 |

Принцип roadmap: не строить все системы одновременно. Сначала получить короткий, понятный и играемый вертикальный срез, затем наращивать контент и сложность.

# 1. Как работать по этому roadmap

Каждый этап запускается только после принятия предыдущего. Внутри этапа сначала согласуется его мини-ТЗ, затем реализуется ограниченный набор задач, после чего проводится проверка результата в Unity.

## Правила принятия решений

Не добавлять новую большую механику, пока не подтверждён базовый игровой цикл.

Каждая система должна иметь понятный вход игрока, состояние, результат и способ проверки.

Сначала серые прототипы и заглушки, затем визуал, анимации, звук и юмор.

Все числа экономики и тайминги выносить в настраиваемые данные, а не зашивать в код.

После каждого этапа фиксировать решения, открытые вопросы и изменения для следующего этапа.

## Последовательность этапов

| Этап | Название | Главный результат |
| --- | --- | --- |
| 0 | Пре-продакшен | Зафиксированы правила, границы MVP и список решений. |
| 1 | Основа проекта | Игрок может ходить, смотреть и взаимодействовать с объектами. |
| 2 | Парковка: MVP | Один клиент полностью проходит парковочный цикл. |
| 3 | Логистика и стройка | Материалы покупаются, доставляются и строят парковочное место. |
| 4 | Экономика и управление | Игра имеет деньги, расходы, улучшения и темп развития. |
| 5 | NPC, мир и события | Парковка становится живым средневековым местом. |
| 6 | Контент и полировка | Сервисы, юмор, UX, звук, баланс и сохранения. |
| 7 | Тестирование и релиз | Стабильная сборка с готовой демонстрационной петлёй. |

# Этап 0. Пре-продакшен: договориться о фундаменте

Цель этапа: Убрать неопределённости до начала разработки и определить первый играбельный срез.

## Результат

Короткий дизайн-документ: вид камеры, управление, размер первой зоны, список стартовых ресурсов, одно парковочное место, один тип клиента, один магазин, базовая телега и правила оплаты.

## Работы по порядку

Зафиксировать платформу и версию Unity.

Определить вид игры: от первого/третьего лица либо изометрия; утвердить управление.

Описать карту первой сцены: склад, парковка, магазин, въезд/выезд, точки спавна и удаления NPC.

Определить MVP-ресурсы и их цены: например дерево, камень, железо.

Зафиксировать правила парковочной оплаты, вместимости телеги и времени постройки.

Определить художественный ориентир и уровень абсурда: что является нормой, а что шуткой.

## Критерии завершения

Есть схема первой игровой зоны.

Есть список систем MVP и список того, что намеренно откладываем.

Нет противоречий между логистикой, строительством и парковочным циклом.

## Не включать в этот этап

Полный набор сервисов, квесты, сложная репутация, много видов транспорта.

## Контрольные вопросы

Какой вид камеры и управление лучше подходят для ручного взаимодействия с мешочком, шлагбаумом и гномами?

Будет ли время игровым, ускоряемым или привязанным к реальному времени?

# Этап 1. Основа Unity-проекта и взаимодействия

Цель этапа: Создать технический фундамент, на котором все следующие механики можно собирать без переписывания.

## Результат

Одна тестовая сцена с персонажем, камерой, навигационными зонами и универсальным взаимодействием с объектами.

## Работы по порядку

Создать Unity-проект и базовую структуру папок.

Настроить стартовую сцену, освещение и временные модели-заглушки.

Реализовать движение игрока, камеру и коллизии.

Сделать универсальную подсказку и действие взаимодействия: подойти -> увидеть подсказку -> нажать кнопку.

Подготовить базовые UI-окна и закрытие/блокировку управления во время интерфейса.

Добавить систему событий/состояний для объектов: свободен, занят, строится, готов.

## Критерии завершения

Игрок стабильно перемещается по зоне.

Табличка, шлагбаум и NPC-заглушка используют один подход взаимодействия.

Сцена запускается без ошибок в Console.

## Не включать в этот этап

Покупки, строительство, реальные NPC-маршруты, художественные модели.

# Этап 2. Вертикальный срез: парковка MVP

Цель этапа: Доказать, что основная услуга парковки понятна и приносит удовольствие без остальных систем.

## Результат

Один парковочный слот, один клиент-наездник, въезд/выезд, мешочек оплаты и шлагбаум.

## Работы по порядку

Разметить точку появления клиента, маршрут к месту, парковочное место и точку удаления.

Реализовать резервирование свободного места до прибытия клиента.

Сделать цикл NPC: прибыл -> припарковался -> ушёл -> вернулся -> ждёт у шлагбаума.

Добавить таймер стоянки и расчёт стоимости.

Создать мешочек золота у лошади как интерактивный объект.

Сделать ручное открытие шлагбаума только после получения оплаты.

Показать игроку понятные состояния: место свободно/занято, клиент ждёт оплаты.

## Критерии завершения

Клиент корректно завершает полный цикл от спавна до удаления.

Оплата не появляется раньше выезда и не может быть собрана дважды.

Игрок понимает, почему клиент не может выехать.

## Не включать в этот этап

Несколько типов клиентов, штрафы, сервисы, полноценная экономика.

# Этап 3. Логистика и строительство

Цель этапа: Соединить покупку ресурсов, доставку и открытие новой парковочной инфраструктуры в один контролируемый цикл.

## Результат

Склад, одна телега с водителем, один магазин материалов, одно новое парковочное место и гномы-строители.

## Работы по порядку

Создать учёт ресурсов склада и инвентаря телеги с ограниченной вместимостью.

Сделать окно выбора пункта назначения для телеги.

Реализовать движение телеги между складом и магазином в безопасном упрощённом варианте.

Создать торговое окно «магазин - телега» с покупкой за золото.

Создать разгрузку «телега - склад».

Добавить табличку стройки с окном требований и проверкой ресурсов.

Запускать стройку: расходовать материалы, показывать призрак объекта и шкалу прогресса.

Добавить гномов, их анимацию-заглушку и ускорение работы от удара игрока.

После завершения переводить объект в рабочее парковочное место.

## Критерии завершения

Материал нельзя использовать до доставки на склад.

Стройка не запускается при нехватке ресурсов.

Построенный слот сразу участвует в парковочном цикле.

Удар по гному ускоряет строительство предсказуемо и не ломает прогресс.

## Не включать в этот этап

Улучшенные телеги, много магазинов, сложные профессии работников.

# Этап 4. Экономика и управление парковкой

Цель этапа: Сделать решения игрока осмысленными: заработать, выбрать расход и постепенно увеличить пропускную способность.

## Результат

Баланс денег, цены, расходы, простые улучшения и видимое состояние бизнеса.

## Работы по порядку

Добавить единый кошелёк золотых монет и UI-баланс.

Настроить данные цен: доход за парковку, стоимость материалов, цена постройки.

Добавить регулярные расходы в минимальном виде: зарплата водителя и дань королю.

Сделать первые улучшения: вместимость/скорость телеги либо скорость строительства.

Добавить итоговые сообщения о доходах и расходах.

Провести несколько тестовых игровых сессий и настроить числа так, чтобы развитие не стопорилось и не происходило слишком быстро.

## Критерии завершения

Игрок может развить парковку минимум на несколько мест за понятное число циклов.

Доходы и списания прозрачны.

Ни один обязательный расход не создаёт безвыходное состояние без предупреждения.

## Не включать в этот этап

Сложные налоги, кредитование, репутационные коэффициенты, редкие ресурсы.

# Этап 5. Живой мир: NPC, характер и события

Цель этапа: Добавить разнообразие, юмор и поводы реагировать, не разрушая основную бизнес-петлю.

## Результат

Несколько архетипов клиентов, визуальная жизнь парковки и первые необязательные события.

## Работы по порядку

Разделить клиентов на типы с разным временем стоянки, оплатой и поведением.

Добавить простые диалоги и реакции NPC.

Сделать первый набор событий: преступник, помощь расследованию, проверка или королевский сбор.

Определить награду/штраф и выбор игрока в каждом событии.

Добавить абсурдные средневеково-современные детали в окружение, названия услуг и реплики.

Проверить, что события не блокируют базовое обслуживание клиентов.

## Критерии завершения

Клиенты различаются не только внешне, но и игровым поведением.

Есть минимум 2-3 события с ясным исходом.

Тон мира считывается без отдельного объяснения.

## Не включать в этот этап

Большая сюжетная кампания, сложные расследования с множеством веток.

# Этап 6. Расширение контента и полировка

Цель этапа: Превратить прототип в содержательную и удобную игру с устойчивым темпом развития.

## Результат

Дополнительные услуги, улучшения, качественный UX, звук, визуальная подача и сохранение прогресса.

## Работы по порядку

Выбрать и последовательно добавить сервисы: мойка, horse service, барчик; каждый с отдельной понятной петлёй.

Расширить строительство новыми предопределёнными площадками.

Добавить улучшения телег, склада, парковочных мест и персонала.

Сделать сохранение/загрузку ключевого прогресса.

Заменить критичные заглушки на финальные модели, анимации, VFX и звук.

Улучшить интерфейсы, обучение первых минут и сообщения об ошибках.

Провести балансировку и убрать повторяющиеся скучные действия.

## Критерии завершения

Новая услуга добавляется как отдельный завершённый цикл, а не только как декорация.

Сохранение возвращает деньги, ресурсы, постройки и состояние парковки.

Первый час игры имеет цели и понятные варианты развития.

## Не включать в этот этап

Новые крупные системы без отдельного мини-ТЗ и проверки основной петли.

# Этап 7. Тестирование, оптимизация и релизная сборка

Цель этапа: Собрать стабильную демонстрационную версию, понятную новому игроку.

## Результат

Список дефектов, тестовые сценарии, оптимизированная сцена и готовая сборка.

## Работы по порядку

Составить чек-листы для парковки, телеги, торговли, строительства, денег и сохранений.

Проверить нестандартные случаи: нет места, нет денег, полная телега, NPC застрял, игрок ушёл во время стройки.

Исправить критические ошибки и добавить защиту от потери прогресса.

Проверить производительность при целевом числе NPC и построек.

Провести внешнее тестирование: наблюдать, понимает ли новый игрок первые 10 минут без подсказок разработчика.

Подготовить релизную сборку и короткий список известных ограничений.

## Критерии завершения

Нет блокирующих ошибок в основных сценариях.

Новый игрок самостоятельно проходит путь: заработать -> купить -> доставить -> построить -> заработать больше.

Есть воспроизводимая сборка для целевой платформы.

## Не включать в этот этап

Новый контент, который не нужен для устранения критических дефектов.

# 2. Зависимости между системами

Очередность важна: последующая система использует результат предыдущей, а не заменяет его.

| Система | Нужна до неё | Открывает дальше |
| --- | --- | --- |
| Взаимодействие | Движение игрока и UI | Шлагбаум, таблички, торговля, сбор оплаты |
| Парковочный цикл | Маршрут NPC и взаимодействие | Доход, экономика, новые слоты |
| Логистика | Деньги и инвентарь | Ресурсы для строительства |
| Строительство | Склад с материалами | Рост вместимости и сервисы |
| Экономика | Рабочий доход и расходы | Осмысленные улучшения |
| События и контент | Стабильная базовая петля | Разнообразие и характер игры |

# 3. Ближайший следующий шаг

Перед началом Этапа 1 нужно утвердить Этап 0. Самые важные решения: камера и управление, размер первой зоны, список стартовых ресурсов и базовые тайминги. После этого можно создавать Unity-проект и выполнять только работы Этапа 1.

# 4. Обязательные архитектурные правила

Этот раздел является обязательным для любой программной задачи проекта. Архитектурное решение, нарушающее эти правила, не принимается без отдельного согласования и документированного исключения.

## 4.1. Локализация - с первого функционала

Любой текст, который видит игрок, должен быть локализуемым уже в первой реализации: интерфейс, подсказки взаимодействия, уведомления, диалоги, названия предметов, описания, сообщения об ошибках и игровые события.

Запрещено хранить отображаемые игроку строки прямо в игровом коде, префабах и сценах.

Вместо текста используются стабильные ключи локализации; перевод хранится в таблицах или других ресурсах локализации.

Core работает с абстракцией локализации (например, ILocalizationService) и не знает, где лежат таблицы, какие используются пакеты Unity и откуда загружены переводы.

Система обязана иметь язык по умолчанию и безопасный fallback для отсутствующего ключа или перевода.

Форматирование чисел, валюты, времени и подстановки параметров должно учитывать выбранную локаль.

Для новых языков не требуется менять игровую логику: добавляется набор переводов и настройки локали.

## 4.2. Независимый Core

Core - это правила игры и сценарии использования: парковочный цикл, расчёт оплаты, строительство, ресурсы, инвентарь, экономика и состояния объектов. Он должен запускаться и тестироваться без UI, конкретных ассетов, сторонних дополнений и Unity-сцен.

Core не ссылается на MonoBehaviour, GameObject, Unity UI, Addressables, конкретные файлы перевода, базы данных и будущие DLC/моды.

Core содержит доменные модели, интерфейсы-порты, use cases и правила валидации; Unity-слой содержит адаптеры, отображение, анимации, ввод и загрузку данных.

Дополнительные сервисы - мойка, horse service, бар, события, новые магазины - подключаются через контракты Core и не изменяют его базовую парковочную петлю.

Базовая игра должна оставаться работоспособной, если внешнее дополнение отсутствует, отключено или не загружено.

Каждая ключевая бизнес-правило Core покрывается автоматическими тестами без запуска Unity.

## 4.3. Dependency Injection и Inversion of Control

Зависимости направляются к абстракциям: бизнес-логика объявляет, что ей нужно, а Unity-композиция решает, какой конкретный объект это предоставляет.

Use cases получают зависимости через конструктор: интерфейсы хранилищ, времени, локализации, денег, событий и сохранений.

Создание и связывание конкретных реализаций происходит в единой Composition Root проекта, а не внутри доменных классов.

Запрещено создавать инфраструктурные зависимости через new внутри Core и запрещено искать их через Service Locator или глобальные статические singleton-объекты.

Интерфейс принадлежит слою, который его использует; реализация находится во внешнем слое и зависит от Core, а не наоборот.

Замена реализации - например, тестового времени на игровое, локального сохранения на облачное или одного способа локализации на другой - не должна менять use cases.

## 4.4. Проверка перед принятием любой системы

Все новые видимые игроку строки имеют ключ локализации и перевод для языка по умолчанию.

Новая механика может быть вызвана через контракт Core и протестирована без сцены Unity.

Конкретные Unity-компоненты не попали в Core.

Зависимости передаются извне и не скрыты в singleton/Service Locator.

Отключение необязательного дополнения не ломает основной цикл парковки.

## 4.5. Как это влияет на roadmap

Эти правила применяются начиная с Этапа 1. На Этапе 0 фиксируются ключи и языки MVP; на Этапе 1 создаются границы Core, интерфейсы и Composition Root; каждая последующая система проходит проверку из раздела 4.4 до принятия.

# 5. Правило ведения разработки по roadmap

Этот roadmap - рабочая память проекта для Codex. При планировании, реализации, исправлениях и отчётах необходимо сверяться с текущим этапом, его зависимостями, критериями завершения и архитектурными правилами.

## 5.1. Движение только по согласованным этапам

Работы выполняются строго по порядку этапов roadmap; следующий этап не начинается автоматически.

Внутри текущего этапа допускаются только задачи, нужные для его заявленного результата и критериев завершения.

После завершения этапа Codex сообщает результат, сверяет критерии готовности и обязательно запрашивает разрешение пользователя на переход к следующему этапу.

Без явного разрешения пользователя следующий этап не реализуется, даже если технически он очевиден.

## 5.2. Отклонение от roadmap: баги и срочные задачи

Если пользователь временно отклоняется от roadmap и просит исправить баг, исправляется только заявленный баг и необходимые для него регрессии.

Исправление бага не считается началом нового этапа и не даёт права расширять объём работ без согласования.

После исправления Codex подтверждает результат, возвращается к roadmap и продолжает с того же текущего этапа, на котором работа была приостановлена.

Если баг меняет архитектуру, объём этапа или его критерии готовности, Codex фиксирует это в roadmap и отдельно запрашивает решение пользователя.

## 5.3. Обязательный контекст для Codex

Перед началом любой реализации Codex определяет: текущий этап, цель этапа, разрешённый объём работ, зависимости и критерии завершения.

В каждом итоговом отчёте Codex указывает, что сделано относительно текущего этапа, что осталось и требуется ли разрешение на следующий шаг.

Roadmap сохраняет контекст проекта между задачами: он не заменяется случайными разовыми решениями и обновляется при согласованном изменении плана.

Архитектурные правила из раздела 4 действуют на всех этапах и при любых внеплановых исправлениях.

## 5.4. Минимальный цикл сотрудничества

1) Пользователь разрешает текущий этап. 2) Codex выполняет только его согласованный объём. 3) Codex проверяет критерии готовности и докладывает результат. 4) Codex запрашивает разрешение на следующий этап. 5) При баге цикл временно переключается на исправление и затем возвращается к пункту 2 текущего этапа.

# 6. Правило работы с моделями и анимациями

Это обязательное правило для всех персонажей, NPC, гномов, животных и интерактивных объектов. В рамках проекта не используются придуманные, вручную созданные или временно сымитированные анимации как финальное решение.

## 6.1. Анимации

Анимации гуманоидных персонажей берутся из Mixamo; Codex не создаёт анимации вручную и не предлагает вымышленные анимационные клипы.

Перед внедрением новой анимации Codex сообщает пользователю: точное название/поисковый запрос в Mixamo, вариант загрузки, нужна ли анимация In Place, и целевую папку проекта.

Пользователь самостоятельно скачивает нужный файл и помещает его в указанную папку; только после этого Codex подключает анимацию в Unity.

Для не-гуманоидных сущностей, если Mixamo не подходит (например, лошадь), Codex сначала сообщает, какая готовая анимация или модель требуется и где её целесообразно искать; замену можно внедрять только после добавления файла пользователем.

Допускаются только технические настройки импортированного клипа в Unity: тип рига, loop, скорость, переходы Animator и маски. Они не считаются созданием ручной анимации.

## 6.2. Модели и ассеты

Если для задачи не хватает модели, Codex не выдумывает её и не генерирует замену без отдельного разрешения.

Codex формулирует конкретный запрос на ассет: что требуется, минимальные технические условия, рекомендуемый источник/поисковый запрос и точная папка, куда пользователь должен положить файл.

До появления нужного ассета допускается только нейтральная техническая заглушка, необходимая для проверки механики. Она помечается как временная и не считается контентом.

После добавления пользователем модели или анимации Codex заменяет текущий временный asset в существующих префабах, контроллерах и сценах. Не создавать параллельные дубли без причины.

Каждая замена проверяется на совместимость: масштаб, точки привязки, collider, rig, материалы, ссылки в префабах и отсутствие сломанных ссылок.

## 6.3. Формат запроса к пользователю

Когда требуется asset, Codex выдаёт короткий список: 1) что скачать; 2) где искать или какой запрос использовать; 3) параметры скачивания; 4) точная папка проекта; 5) какой существующий объект этот asset заменит. После этого Codex ждёт появления файла в папке и только затем выполняет интеграцию.

## 6.4. Проверка перед принятием

Для каждой новой анимации указан источник Mixamo либо явно согласованный внешний источник для не-гуманоидной сущности.

Путь для скачанного пользователем файла указан до начала интеграции.

Временный asset заменён в текущем объекте, а не оставлен вторым вариантом без назначения.

После замены не осталось потерянных ссылок, ошибок rig/Animator и визуальных конфликтов.

## 6.5. Только готовые assets

Все визуальные и анимационные элементы игры строятся только на готовых assets. Это правило распространяется на модели, риги, анимации, материалы, текстуры, VFX, SFX, UI-иконки и окружение.

Запрещено вручную создавать с нуля модели, риги, анимации ходьбы, бега, работы, ударов, поведения животных, VFX, текстуры или заменять их самодельной имитацией.

Запрещено программно имитировать отсутствующую анимацию движением частей тела, transform-анимацией, процедурной "ходьбой" или другой искусственной подменой готового asset.

Разрешено изменять и адаптировать готовый asset внутри Unity: назначать материалы, менять параметры импорта, масштаб, коллайдеры, настройки рига, скорость клипа, переходы Animator, свет и настройки префаба.

Если готового asset нет, Codex останавливает визуальную интеграцию, формулирует точный запрос на скачивание и путь для файла; пользователь добавляет asset, после чего Codex подключает его к текущей системе.

Технические примитивы допускаются только для невизуальной проверки логики и должны быть заменены до принятия связанного этапа.

Использование любого нового asset фиксируется через его назначение: какой существующий объект он заменяет и в каком префабе или сцене применяется.

## 6.6. Запрет на ложную готовность

Система не считается визуально завершённой, если нужная модель или анимация отсутствует и заменена ручной или программной имитацией. В таком случае механика может быть отмечена только как логически проверенная и ожидающая asset.

# 7. Форматы assets, структура проекта и журнал задач

## 7.1. Единый формат 3D assets

Базовый формат для 3D-моделей, ригов и анимационных клипов проекта - FBX. Новые 3D assets принимаются в работу в FBX, если только пользователь явно не согласовал исключение.

Гуманоидные анимации по-прежнему в первую очередь ищутся в Mixamo и скачиваются в FBX.

Если в Mixamo нет подходящей модели или анимации, Codex формирует точный запрос для поиска на внешних сайтах; пользователь самостоятельно выбирает и скачивает подходящий asset.

Запрос обязательно содержит: тип asset, персонажа/объект, нужные действия или позы, требования к ригу, формат FBX, желательные ограничения по стилю и целевой путь в проекте.

Перед интеграцией проверяются лицензия asset, наличие FBX, риг/скелет, ориентация, масштаб, текстуры и совместимость с текущим префабом.

Если внешний asset использует иной формат, Codex не конвертирует и не интегрирует его без явного разрешения пользователя.

## 7.2. Clean Architecture и структура папок

Проект организуется по Clean Architecture: внутренние слои не зависят от Unity и внешней инфраструктуры, а структура папок отражает назначение кода и assets. Любой файл должен иметь предсказуемое место, чтобы пользователь мог быстро показать, что именно нужно изменить.

Assets/_Project/Core/ - доменные модели, правила, use cases, интерфейсы-порты и тесты Core; без UnityEngine и без ссылок на UI/assets.

Assets/_Project/Application/ - сценарии приложения, DTO и координация use cases; зависит только от Core.

Assets/_Project/Infrastructure/ - реализации хранилищ, сохранений, времени, локализации и внешних интеграций; зависит от Core/Application.

Assets/_Project/Presentation/ - MonoBehaviour, UI, ввод, камеры, Animator, префабы и адаптеры Unity; зависит от внутренних слоёв, но не наоборот.

Assets/_Project/Content/Models/, Animations/, Materials/, Textures/, Audio/, VFX/, UI/ - готовые assets, разделённые по типу и затем по игровому назначению.

Assets/_Project/Scenes/ - сцены; Assets/_Project/Settings/ - ScriptableObject-конфигурации и данные баланса; Assets/_Project/Tests/ - тесты, отдельно от боевого кода.

Assets/_Project/Docs/TaskLogs/ - краткие TXT-отчёты о выполненных задачах. Корневой Docs/ остаётся для roadmap и проектной документации.

Нельзя размещать код, сцены, префабы и assets вперемешку или в папках с неясным назначением. При добавлении системы Codex всегда сообщает точные затронутые пути.

## 7.3. TXT-журнал после каждой задачи

После каждой завершённой задачи реализации Codex создаёт TXT-файл в Assets/_Project/Docs/TaskLogs/. Это обязательная часть результата задачи и резервный источник контекста проекта.

Имя файла: YYYY-MM-DD_краткое-название-задачи.txt.

Внутри: текущий этап roadmap, задача, что сделано, изменённые файлы и папки, добавленные/заменённые assets, проверки, известные ограничения и следующий согласованный шаг.

При исправлении бага отдельно указывается причина, исправление, проверка регрессии и точка возврата в roadmap.

Перед началом следующей задачи Codex читает последний релевантный TXT-журнал вместе с roadmap, чтобы восстановить контекст.

TXT-журнал создаётся после фактического выполнения задачи; во время анализа без изменений проекта он не подменяет roadmap и не считается реализацией.

## 7.4. Правило точного запроса на внешний asset

Когда нужен asset, Codex не ограничивается фразой «нужна модель». Он должен сообщить: «нужен [тип] для [назначение], в FBX, с [ригом/анимациями/характеристиками], в стиле [ориентир]; положить в [точный путь]; этот файл заменит [существующий asset/заглушку]». После появления файла Codex выполняет интеграцию и фиксирует замену в TXT-журнале.

# 8. Зафиксированные решения Этапа 0

Статус: частично подтверждено. Эти решения являются входными данными для подготовки проекта и не должны меняться без отдельного согласования.

## 8.1. Камера и управление

Вид от первого лица.

Руки игрока на экране не отображаются.

Взаимодействие с миром строится через прицел/подсказку и действие игрока, без анимации рук.

## 8.2. Первая игровая зона

Склад - стартовая точка ресурсов и базовая телега.

Парковка - одно стартовое парковочное место и площадка будущего строительства.

Один специализированный магазин - источник базовых ресурсов.

Въезд и выезд - маршрут клиента, шлагбаум и точка оплаты.

## 8.3. MVP-петля

Один тип клиента-наездника.

Одно рабочее парковочное место.

Одна медленная телега с водителем.

Один магазин.

Базовые ресурсы для первой стройки.

Первый завершённый цикл: клиент паркуется -> платит -> игрок выпускает; игрок покупает ресурсы -> доставляет на склад -> строит ещё одно место.

## 8.4. Художественное направление

Средневековый мир серьёзно использует современные парковочные процессы: шлагбаум, плата за время, складская логистика и сервис. Абсурд раскрывается через контекст, названия, NPC и детали окружения, а не ломает понятность механик.

## 8.5. Осталось закрыть для завершения Этапа 0

Стартовое количество золота.

Список и количество базовых ресурсов.

Цены магазина и цена первой постройки.

Вместимость и скорость стартовой телеги.

Базовая стоимость парковки, минимальное/среднее время стоянки клиента и время строительства.

# 9. Решение по временным числовым значениям

Статус: утверждено. Точные стартовые значения экономики, логистики, парковки и строительства не блокируют Этап 0 и раннюю разработку Core.

До балансировки допускаются временные условные значения для золота, цен, скорости телеги, вместимости, тарифов, времени парковки и времени строительства.

Ни одно такое значение не зашивается в бизнес-логику Core, UI или сцену.

Все игровые числа хранятся в централизованных конфигурационных данных/ScriptableObject-настройках внешнего слоя и передаются в Core через контракты.

Каждое значение имеет понятное имя, единицу измерения и комментарий о том, что оно временное или балансировочное.

Поздняя балансировка должна менять только данные, не требуя переписывания use cases, UI, NPC-логики или сохранений.

Случайность допустима только как контролируемый диапазон в конфигурации; генератор случайных значений передаётся в Core через интерфейс для воспроизводимых тестов.

## 9.1. Завершение Этапа 0

Этап 0 считается завершённым: камера, первая игровая зона, MVP-петля, художественное направление, архитектурные правила и принцип управляемых временных чисел зафиксированы. Переход к Этапу 1 возможен только после отдельного разрешения пользователя.

# 10. Золотое правило: developer-документация по файлам

Для каждой выполненной задачи Codex обязан поддерживать понятную документацию для разработчика: где находится каждый созданный или изменённый файл, за что он отвечает и где безопасно вносить изменения.

Главная карта проекта хранится в Docs/Developer/FileMap.md до создания Unity-проекта и в Assets/_Project/Docs/Developer/FileMap.md после его создания.

Для каждого файла карта содержит: полный путь относительно корня проекта, назначение, слой Clean Architecture, ключевые точки изменения и связанные файлы.

После каждой задачи Codex обновляет карту файлов одновременно с TXT-журналом задачи.

В итоговом сообщении по задаче Codex всегда даёт ссылку на обновлённую карту и перечисляет главные изменённые файлы.

Если файл перемещается или удаляется, это явно отражается в карте, чтобы ссылка на место изменения не устаревала.

Документация пишется простым языком, достаточным для ручной навигации пользователя по проекту.